# GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐẦU VIỆC & MÔ TẢ OUTPUT

Đồ án: Nền tảng Tự động hóa Marketing cho SME (Local AI + RAG)

Kèm theo file “Bang_cong_viec_do_an.xlsx”

# Cách dùng tài liệu

Tài liệu này giải thích chi tiết từng mã công việc trong file Excel đi kèm. Mỗi mục gồm ba phần: Mô tả (làm gì, làm thế nào), Output (sản phẩm cụ thể phải giao) và Tiêu chí hoàn thành (căn cứ để coi là “Đã xong”). Mã công việc (ví dụ AI-05, BE-07) khớp 1–1 với cột “Mã” trong sheet, thuận tiện tra cứu và tạo Issue trên GitHub.

Quy ước thành viên: TV1 – AI/RAG Engineer (Python); TV2 – AI Agent & Prompt + Đánh giá; TV3 – Backend (Java/Spring Boot); TV4 – Frontend + Automation/DevOps.

# TV1 — AI/RAG Engineer

## AI-01 (Tuần 1) — Cài môi trường & khởi tạo AI service

Mô tả: Dựng dự án Python với FastAPI theo cấu trúc chuẩn (router, service, config, requirements.txt/pyproject), tạo virtualenv, thiết lập biến môi trường qua .env. Output: Repo thư mục ai-service/ chạy được bằng uvicorn, có endpoint /health trả về 200 OK. Tiêu chí hoàn thành: Chạy local không lỗi; README ghi rõ cách khởi động; cấu trúc thư mục rõ ràng (routers/services/models).

## AI-02 (Tuần 1) — Cài Ollama & benchmark Local LLM

Mô tả: Cài Ollama, tải 3–5 mô hình ứng viên (ví dụ Qwen2.5, Llama 3.x, bản quantized GGUF), viết script đo thời gian phản hồi và chất lượng tiếng Việt. Output: Bảng benchmark so sánh latency (token/giây), mức RAM/VRAM, chất lượng tiếng Việt; kết luận chọn model chạy Local. Tiêu chí hoàn thành: Có số liệu định lượng cho ≥3 model; nêu rõ model được chọn kèm lý do (cân bằng tốc độ – chất lượng – tài nguyên).

## AI-03 (Tuần 2) — Chọn embedding model & POC

Mô tả: Nghiên cứu các embedding model mã nguồn mở đa ngữ (ví dụ bge-m3, multilingual-e5), viết POC mã hóa văn bản tiếng Việt thành vector và thử truy vấn tương đồng. Output: Báo cáo ngắn so sánh (kích thước vector, tốc độ, độ chính xác truy hồi tiếng Việt) + notebook/script POC. Tiêu chí hoàn thành: Chọn được 1 embedding model; POC trả về đúng đoạn văn liên quan cho 5 truy vấn mẫu.

## AI-04 (Tuần 2) — Thiết kế pipeline RAG & chốt API contract

Mô tả: Vẽ sơ đồ luồng RAG (ingest → chunk → embed → store → retrieve → generate) và thống nhất với TV3 định dạng request/response JSON của AI service. Output: Sơ đồ kiến trúc pipeline + tài liệu API contract (các endpoint: nạp tài liệu, hỏi–đáp/generate, streaming) với ví dụ payload. Tiêu chí hoàn thành: Cả TV2, TV3, TV4 xác nhận contract; định dạng JSON có mô tả trường rõ ràng (thống nhất với schema Pydantic của TV2).

## AI-05 (Tuần 3) — Document loaders & làm sạch OCR

Mô tả: Viết module đọc và trích text từ PDF, Word, Excel; xử lý làm sạch với tài liệu scan (khắc phục lỗi OCR: ký tự rác, ngắt dòng sai, khoảng trắng thừa). Output: Module loader nhận file 3 định dạng và trả về text sạch, chuẩn hóa. Tiêu chí hoàn thành: Đọc đúng nội dung 3 định dạng; văn bản OCR được làm sạch ở mức đọc hiểu tốt; có xử lý lỗi khi file hỏng.

## AI-06 (Tuần 4) — Chunking + Embedding → FAISS

Mô tả: Áp dụng Recursive Character Text Splitter để cắt tài liệu thành các đoạn (chunk) hợp lý (kèm overlap), mã hóa thành vector và lưu vào FAISS (kèm metadata: nguồn, doanh nghiệp). Output: Luồng: upload tài liệu → chunk → embed → lưu vector DB thành công, có thể liệt kê/đếm chunk đã lưu. Tiêu chí hoàn thành: Kích thước chunk & overlap hợp lý; mỗi vector gắn metadata; lưu và tải lại index không mất dữ liệu.

## AI-07 (Tuần 5) — Retrieval + luồng RAG cơ bản

Mô tả: Cài similarity search lấy top-k chunk liên quan, ghép vào prompt và gọi Local LLM để sinh câu trả lời bám dữ liệu. Output: API nhận câu hỏi → trả lời chính xác dựa trên tài liệu đã upload (không bịa). Tiêu chí hoàn thành: Với bộ câu hỏi mẫu, câu trả lời trích đúng thông tin từ tài liệu; nêu được nguồn/đoạn tham chiếu.

## AI-08 (Tuần 6) — Tối ưu retrieval

Mô tả: Tinh chỉnh top-k, thêm lọc theo metadata (theo doanh nghiệp/sản phẩm), tùy chọn re-ranking để nâng độ liên quan. Output: Retrieval trả kết quả chính xác hơn, hỗ trợ lọc theo tenant/sản phẩm. Tiêu chí hoàn thành: Độ liên quan cải thiện rõ so với bản cơ bản (đánh giá định tính trên tập câu hỏi); lọc metadata hoạt động đúng.

## AI-09 (Tuần 7) — Streaming + đa knowledge base

Mô tả: Bật streaming token từ LLM (server-sent/stream) để TV3 đẩy realtime; tách kho tri thức theo tenant để mỗi doanh nghiệp chỉ truy xuất dữ liệu của mình. Output: API trả token theo luồng; cô lập dữ liệu theo tenant. Tiêu chí hoàn thành: Streaming ổn định; truy vấn của tenant A không lộ dữ liệu tenant B.

## AI-10 (Tuần 8) — Đóng gói RAG thành tool cho Agent

Mô tả: Bọc chức năng retrieval/generation thành interface ổn định để các Agent của TV2 gọi như một “tool”. Output: Tool RAG có input/output rõ ràng, tài liệu sử dụng cho TV2. Tiêu chí hoàn thành: Agent gọi tool thành công, không lỗi định dạng; có xử lý lỗi/timeout.

## AI-11 (Tuần 9) — Tích hợp AI service ↔ Backend

Mô tả: Phối hợp với TV3 để backend Java gọi AI service qua HTTP; xử lý timeout, retry, mã lỗi. Output: Backend gọi AI service thành công trong luồng nghiệp vụ thực. Tiêu chí hoàn thành: Có cơ chế timeout/retry; log lỗi đầy đủ; không treo luồng khi AI chậm.

## AI-12 (Tuần 10) — Test end-to-end & giảm latency

Mô tả: Chạy thử toàn luồng FE → BE → AI, tối ưu điểm nghẽn, xử lý các trường hợp biên (tài liệu rỗng, câu hỏi ngoài phạm vi). Output: Luồng end-to-end chạy mượt, có xử lý edge case. Tiêu chí hoàn thành: Không lỗi ở các case biên đã liệt kê; latency ở mức chấp nhận được cho demo.

## AI-13 (Tuần 11) — Đo latency phục vụ đánh giá

Mô tả: Thu thập số liệu thời gian suy luận và streaming để TV2 đưa vào phần đánh giá hiệu năng. Output: Bộ số liệu latency (trung bình, p95) cho các luồng chính. Tiêu chí hoàn thành: Số liệu đo lặp lại được, có phương pháp đo rõ ràng.

## AI-14 (Tuần 12) — Viết chương RAG + demo

Mô tả: Viết phần thuyết minh về kiến trúc RAG, xử lý dữ liệu, Local LLM; chuẩn bị kịch bản demo phần AI. Output: Chương RAG hoàn chỉnh trong báo cáo + kịch bản demo. Tiêu chí hoàn thành: Nội dung khớp hệ thống thực tế; demo chạy được.

# TV2 — AI Agent, Prompt Engineering & Đánh giá

## AG-01 (Tuần 1) — Nghiên cứu framework multi-agent

Mô tả: So sánh LangGraph, CrewAI hoặc tự xây (custom orchestration) cho luồng nhiều Agent phối hợp. Output: Báo cáo lựa chọn framework kèm lý do (khả năng kiểm soát luồng, streaming, tích hợp Local LLM). Tiêu chí hoàn thành: Chọn được 1 hướng; nêu ưu/nhược điểm cụ thể cho bài toán.

## AG-02 (Tuần 2) — Thiết kế workflow 3 Agent + schema Pydantic

Mô tả: Vẽ luồng phối hợp 3 Agent (trích đặc trưng → sinh nội dung → hậu kiểm) và định nghĩa các model Pydantic ràng buộc JSON trao đổi giữa Python và Java. Output: Sơ đồ workflow + file schema Pydantic (bản nháp) khớp API contract của TV3. Tiêu chí hoàn thành: Schema bao phủ đủ trường cần thiết; TV1/TV3 xác nhận tương thích.

## AG-03 (Tuần 3) — Agent trích xuất đặc trưng + prompt Persona

Mô tả: Xây Agent lấy các điểm nổi bật của sản phẩm từ Vector DB; áp dụng mẫu Persona (LLM đóng vai chuyên gia Digital Marketing) để định hình văn phong. Output: Agent trả về danh sách đặc trưng sản phẩm có cấu trúc. Tiêu chí hoàn thành: Đặc trưng bám dữ liệu thật (không bịa); prompt Persona cho văn phong nhất quán.

## AG-04 (Tuần 4) — Agent sinh nội dung + prompt Output Automater

Mô tả: Xây Agent viết bài PR/caption kết hợp từ khóa SEO và dữ liệu sản phẩm; dùng mẫu Output Automater buộc kết quả ra dưới dạng cấu trúc lệnh để phần mềm tự lấy đi đăng. Output: Agent sinh bài viết/caption ở định dạng JSON theo cấu trúc quy định. Tiêu chí hoàn thành: Output đúng schema; nội dung dùng đúng thông số/giá từ dữ liệu.

## AG-05 (Tuần 5) — Agent hậu kiểm (Fact Check List & Reflection)

Mô tả: Xây Agent tự lập danh sách sự kiện cần kiểm chứng và tự xem lại lỗi (Reflection) trước khi hoàn thiện; ghép thành pipeline 3 Agent hoàn chỉnh. Output: Pipeline 3 Agent cho ra bài đã tự kiểm chứng và chỉnh sửa. Tiêu chí hoàn thành: Bài viết đầu ra được đối chiếu với dữ liệu nguồn; giảm rõ lỗi sai thông số so với bản chưa hậu kiểm.

## AG-06 (Tuần 6) — Module AI lập kế hoạch tuần/tháng

Mô tả: Dựa trên bối cảnh mùa vụ và sản phẩm, AI truy xuất dữ liệu thật để đề xuất kế hoạch (sản phẩm, thông điệp, kênh truyền thông) theo tuần/tháng. Output: Kế hoạch chiến dịch có cấu trúc, gắn với sản phẩm và kênh (theo mô hình POEM – tập trung kênh sở hữu). Tiêu chí hoàn thành: Kế hoạch hợp lý theo mùa vụ; đề xuất kênh Website/Blog/MXH đúng định hướng giảm chi phí quảng cáo trả phí.

## AG-07 (Tuần 7) — Tích hợp long-tail keyword

Mô tả: Nhắm từ khóa đuôi dài vào luồng sinh nội dung để tăng hiệu quả SEO của bài viết. Output: Bài viết chèn/nhắm long-tail keyword tự nhiên. Tiêu chí hoàn thành: Từ khóa xuất hiện hợp lý, không nhồi nhét; cải thiện điểm SEO khi đo ở AG-10.

## AG-08 (Tuần 8) — Ổn định JSON output + ghép RAG

Mô tả: Dùng Pydantic ràng buộc để output JSON luôn chuẩn; ghép ổn định với tool RAG của TV1. Output: Output JSON chuẩn 100%, sẵn sàng cho auto-posting của TV4. Tiêu chí hoàn thành: Không lỗi parse ở nhiều lần chạy; trường dữ liệu đầy đủ, đúng kiểu.

## AG-09 (Tuần 9) — Framework LLM-as-a-judge

Mô tả: Dùng một mô hình lớn làm giám khảo chấm điểm bài viết Local AI theo tiêu chí Tính trung thực và Phù hợp ngữ cảnh. Output: Script chấm điểm tự động + bảng kết quả mẫu. Tiêu chí hoàn thành: Có rubric rõ ràng; điểm số ổn định, tái lập được.

## AG-10 (Tuần 9) — Tích hợp Ahrefs API chấm SEO

Mô tả: Gọi Ahrefs API (hoặc công cụ SEO tương đương) để chấm điểm SEO cho bài viết sinh tự động. Output: Điểm SEO tự động cho từng bài, có thể so sánh giữa các cấu hình. Tiêu chí hoàn thành: Điểm SEO lấy được tự động; ghi lại theo từng bài để so sánh.

## AG-11 (Tuần 10) — So sánh RAG vs LLM thuần

Mô tả: Thiết kế thí nghiệm và chạy so sánh hệ có RAG với LLM thuần để chứng minh tỷ lệ “ảo giác” giảm đáng kể; đồng thời so điểm SEO (RAG + Ahrefs) với bài do LLM đơn thuần tạo. Output: Bảng số liệu so sánh (độ trung thực, ảo giác, điểm SEO). Tiêu chí hoàn thành: Có tập mẫu đủ lớn; kết quả cho thấy khác biệt có ý nghĩa.

## AG-12 (Tuần 11) — Chạy full thí nghiệm & biểu đồ

Mô tả: Chạy toàn bộ thí nghiệm trên tập dữ liệu, tổng hợp số liệu (gồm latency từ AI-13), vẽ biểu đồ. Output: Bộ kết quả đánh giá + biểu đồ hoàn chỉnh cho báo cáo. Tiêu chí hoàn thành: Số liệu đầy đủ 3 nhóm chỉ số (độ chính xác, SEO, hiệu năng); biểu đồ rõ ràng.

## AG-13 (Tuần 12) — Viết chương đánh giá + demo

Mô tả: Viết chương phương pháp kiểm thử & kết quả đánh giá; chuẩn bị phần demo minh họa. Output: Chương đánh giá hoàn chỉnh trong báo cáo. Tiêu chí hoàn thành: Kết luận bám số liệu; phương pháp mô tả đủ để tái lập.

# TV3 — Backend Engineer (Java / Spring Boot)

## BE-01 (Tuần 1) — Khởi tạo Spring Boot + MySQL

Mô tả: Tạo project Spring Boot, cấu hình kết nối MySQL, thiết lập profile môi trường. Output: Backend chạy được, kết nối MySQL thành công. Tiêu chí hoàn thành: Ứng dụng khởi động không lỗi; migrate/tạo bảng thử nghiệm thành công.

## BE-02 (Tuần 2) — Thiết kế schema DB + ERD

Mô tả: Thiết kế các bảng: users, businesses, campaigns, posts, knowledge_base, feedback… đảm bảo toàn vẹn tham chiếu. Output: File ERD + script tạo bảng (migration). Tiêu chí hoàn thành: Quan hệ khóa ngoại hợp lý; chuẩn hóa tránh trùng lặp; đáp ứng nghiệp vụ đã mô tả.

## BE-03 (Tuần 2) — Chốt API contract dùng chung

Mô tả: Định nghĩa và tài liệu hóa toàn bộ REST API (auth, upload, campaign, post, generate…) để FE và AI service thống nhất. Output: Tài liệu API contract dùng chung (endpoint, method, request/response). Tiêu chí hoàn thành: TV1, TV2, TV4 xác nhận; có ví dụ payload cho endpoint chính.

## BE-04 (Tuần 3) — JWT Access/Refresh + chống XSS

Mô tả: Cài xác thực JWT đa tầng (Access/Refresh Token), cơ chế làm mới token và các biện pháp giảm rủi ro XSS. Output: Đăng nhập trả về token; refresh hoạt động; endpoint bảo vệ theo token. Tiêu chí hoàn thành: Token hết hạn & refresh đúng; truy cập trái phép bị chặn.

## BE-05 (Tuần 4) — User/RBAC + CRUD chiến dịch, bài đăng

Mô tả: Quản lý người dùng, phân quyền theo vai trò (RBAC); CRUD cho chiến dịch và bài đăng. Output: Bộ API CRUD đầy đủ có phân quyền. Tiêu chí hoàn thành: Vai trò khác nhau có quyền khác nhau; ràng buộc dữ liệu chặt chẽ.

## BE-06 (Tuần 5) — Tích hợp S3 + forward file sang AI

Mô tả: Tích hợp Amazon S3 lưu ảnh/tài liệu chiến dịch; xây luồng nhận file upload rồi chuyển sang AI service xử lý (ingest). Output: Upload file → lưu S3 → gọi AI service nạp tri thức. Tiêu chí hoàn thành: File lưu đúng trên S3; AI service nhận và xử lý được.

## BE-07 (Tuần 6) — WebSocket + STOMP streaming

Mô tả: Cài kênh WebSocket + STOMP để đẩy token nội dung do AI sinh ra tới frontend theo thời gian thực. Output: Kênh realtime hoạt động, chuyển tiếp token từ AI service tới FE. Tiêu chí hoàn thành: Kết nối ổn định; nội dung hiển thị dần trên FE (phối hợp FE-07).

## BE-08 (Tuần 7) — Module scheduler

Mô tả: Xây lịch chiến dịch và cron job để kích hoạt đăng bài đúng thời điểm. Output: API quản lý lịch + job chạy đúng giờ. Tiêu chí hoàn thành: Bài được lên lịch kích hoạt đúng thời điểm; xử lý được lịch trùng/quá hạn.

## BE-09 (Tuần 8) — Điều phối gọi AI + lưu Golden Sample/feedback

Mô tả: Backend điều phối các bước gọi AI (lập kế hoạch, sinh bài) theo cơ chế bất đồng bộ; lưu chỉnh sửa của admin làm Golden Sample và phản hồi ngầm định (doanh số) cho vòng lặp phản hồi. Output: Backend orchestrate full luồng sinh bài; lưu dữ liệu feedback. Tiêu chí hoàn thành: Luồng chạy ổn định khi AI xử lý lâu; dữ liệu feedback lưu đúng cấu trúc.

## BE-10 (Tuần 9) — Tích hợp AI + FE + trigger auto-posting

Mô tả: Kết nối toàn bộ nghiệp vụ end-to-end, phát tín hiệu kích hoạt auto-posting khi bài được duyệt; đảm bảo transaction. Output: Luồng nghiệp vụ end-to-end thông suốt. Tiêu chí hoàn thành: Không mất dữ liệu giữa các bước; trigger auto-post đúng điều kiện.

## BE-11 (Tuần 10) — Xử lý lỗi, retry, toàn vẹn ACID

Mô tả: Bổ sung xử lý lỗi, cơ chế retry và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu (ACID) trong các thao tác quan trọng. Output: Hệ thống bền vững, không hỏng dữ liệu khi lỗi giữa chừng. Tiêu chí hoàn thành: Rollback đúng khi lỗi; retry an toàn (không tạo bản ghi trùng).

## BE-12 (Tuần 11) — Test tải/ổn định + Swagger

Mô tả: Kiểm tra độ ổn định của luồng tự động hóa dưới tải; viết tài liệu API bằng Swagger. Output: Báo cáo test tải + trang Swagger docs. Tiêu chí hoàn thành: Hệ thống ổn định ở mức tải mục tiêu; Swagger đầy đủ endpoint.

## BE-13 (Tuần 12) — Viết chương kiến trúc/backend + demo

Mô tả: Viết phần thuyết minh về kiến trúc Microservices, bảo mật, CSDL; chuẩn bị demo. Output: Chương kiến trúc hệ thống hoàn chỉnh. Tiêu chí hoàn thành: Nội dung khớp hệ thống; sơ đồ rõ ràng.

# TV4 — Frontend + Automation/DevOps

## FE-01 (Tuần 1) — Khởi tạo React/Vite + design system

Mô tả: Dựng dự án React với Vite theo kiến trúc component-based; cấu hình routing và hệ thống thiết kế (màu, typography, component cơ bản). Output: Khung frontend chạy được với routing và design system cơ bản. Tiêu chí hoàn thành: Build/chạy dev không lỗi; cấu trúc thư mục component rõ ràng.

## FE-02 (Tuần 1) — docker-compose 3 service

Mô tả: Viết docker-compose.yml để chạy đồng thời AI service, backend và frontend phục vụ phát triển/tích hợp. Output: docker-compose up khởi động cả 3 service. Tiêu chí hoàn thành: Ba service giao tiếp được với nhau qua network nội bộ.

## FE-03 (Tuần 2) — Wireframe toàn bộ luồng

Mô tả: Vẽ wireframe/UI cho các màn chính: đăng nhập, dashboard, upload tri thức, lập kế hoạch, soạn thảo, duyệt bài. Output: Bộ wireframe (Figma hoặc ảnh) các màn chính. Tiêu chí hoàn thành: Bao phủ toàn bộ luồng nghiệp vụ; cả nhóm thống nhất.

## FE-04 (Tuần 3) — UI Auth nối JWT

Mô tả: Xây màn đăng nhập/đăng ký, lưu và làm mới token, chặn route khi chưa đăng nhập. Output: Đăng nhập/đăng ký hoạt động với token của backend. Tiêu chí hoàn thành: Route bảo vệ hoạt động; xử lý token hết hạn.

## FE-05 (Tuần 4) — Dashboard + upload tri thức

Mô tả: Xây layout dashboard và màn upload file tài liệu (PDF/Word/Excel) nối luồng S3/AI của backend. Output: Dashboard + màn upload hoạt động end-to-end (phía FE). Tiêu chí hoàn thành: Upload hiển thị trạng thái xử lý; báo lỗi rõ khi thất bại.

## FE-06 (Tuần 5) — Màn lập kế hoạch + editor

Mô tả: Xây UI hiển thị kế hoạch chiến dịch do AI đề xuất và trình soạn thảo nội dung để admin chỉnh sửa. Output: Màn kế hoạch + editor bài viết. Tiêu chí hoàn thành: Hiển thị kế hoạch theo tuần/tháng; editor lưu được chỉnh sửa.

## FE-07 (Tuần 6) — STOMP client streaming realtime

Mô tả: Kết nối WebSocket/STOMP, hiển thị chữ do AI sinh ra dần theo thời gian thực (trải nghiệm giống ChatGPT). Output: Nội dung AI hiện dần realtime trên giao diện. Tiêu chí hoàn thành: Streaming mượt, không giật; xử lý khi mất kết nối.

## FE-08 (Tuần 7) — React Helmet Async cho SEO

Mô tả: “Tiêm” metadata động (title, description, Open Graph) cho bài viết để hiển thị bản xem trước hoàn hảo khi chia sẻ lên mạng xã hội. Output: Metadata động đúng cho từng bài; preview đẹp khi share. Tiêu chí hoàn thành: Kiểm tra bằng công cụ debug OG cho thấy preview đúng.

## FE-09 (Tuần 8) — Pipeline Auto-Posting

Mô tả: Xây luồng tự động hóa phân phối: đẩy nội dung (chữ + ảnh AI) vào file trung gian như Google Sheets, dùng webhook định tuyến (Router) và tự đăng lên Facebook Pages qua Graph API theo lịch. Output: Bài được duyệt → tự động đăng lên Facebook Page đúng lịch. Tiêu chí hoàn thành: Đăng thành công bài mẫu; log lại kết quả đăng; xử lý lỗi API.

## FE-10 (Tuần 9) — Workflow duyệt bài + ghi nhận feedback

Mô tả: Xây UI cho admin duyệt/sửa bài; ghi nhận chỉnh sửa làm Golden Sample cho vòng lặp phản hồi. Output: Admin duyệt/sửa bài; hệ thống lưu chỉnh sửa về backend. Tiêu chí hoàn thành: Trạng thái bài (nháp/chờ duyệt/đã duyệt) rõ ràng; chỉnh sửa được lưu.

## FE-11 (Tuần 10) — Auto-post theo lịch + polish UI

Mô tả: Nối auto-posting với scheduler của backend để đăng đúng lịch; hoàn thiện, tinh chỉnh giao diện. Output: Auto-post chạy đúng lịch trình; UI hoàn thiện. Tiêu chí hoàn thành: Bài lên đúng giờ đã đặt; giao diện nhất quán, ít lỗi.

## FE-12 (Tuần 11) — Triển khai (deploy) + hoàn thiện Docker

Mô tả: Đóng gói và triển khai toàn hệ lên VPS/server; hoàn thiện cấu hình Docker cho môi trường chạy thật. Output: Sản phẩm chạy trên server truy cập được. Tiêu chí hoàn thành: Truy cập công khai ổn định; hướng dẫn deploy trong README.

## FE-13 (Tuần 12) — Viết chương FE/deploy + demo

Mô tả: Viết phần thuyết minh về frontend và triển khai; chuẩn bị kịch bản demo tổng thể. Output: Chương FE & triển khai + kịch bản demo. Tiêu chí hoàn thành: Nội dung khớp sản phẩm; demo chạy trơn tru.

# Ghi chú phối hợp

- API contract (BE-03) và schema Pydantic (AG-02) phải khớp nhau và chốt trong Tuần 2 — đây là điểm phụ thuộc quan trọng nhất giữa 3 mảng AI/Backend/Frontend.

- Cân nhắc dùng n8n/Make.com cho phần webhook/Router ở FE-09 để tiết kiệm thời gian thay vì tự code.

- Benchmark Local LLM (AI-02) nên làm sớm; nếu latency quá cao, chuẩn bị phương án model quantized nhẹ hơn hoặc chạy GPU.