GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐẦU VIỆC

SME Marketing Automation Desktop — 53 công việc / 12 tuần

Phiên bản 2.0 — Windows Desktop
Cập nhật ngày 15/07/2026
Đồ án tốt nghiệp — Nhóm 4 thành viên

# Hướng dẫn sử dụng tài liệu

Mỗi đầu việc có mô tả, output, phụ thuộc, tiêu chí nghiệm thu và bằng chứng. “Đã xong” chỉ được dùng khi output chạy lại được và có bằng chứng. “Đang làm” có thể là UI/mock đã có nhưng chưa tích hợp service thật.

| Nguyên tắc | Áp dụng |
| --- | --- |
| Đầu ra | Windows Setup.exe; Docker/Vite dev server không phải sản phẩm cuối. |
| Local-first | Không S3/Pinecone/Google Sheets/cloud LLM trong MVP. |
| Bảo mật | Loopback, secure IPC, secret store và không secret trong renderer/log. |
| Definition of Done | Code/artifact + test + tài liệu + bằng chứng + review. |

## TV1 — AI/RAG

### AI-01 — Tuần 1 — Khởi tạo FastAPI local sidecar, cấu h&#236;nh loopback v&#224; endpoint health

Giai đoạn: P0 - Nền m&#243;ng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: -

Mô tả: Khởi tạo FastAPI local sidecar, cấu h&#236;nh loopback v&#224; endpoint health. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: AI Service chạy tr&#234;n 127.0.0.1; /health trả 200 v&#224; kh&#244;ng mở ra LAN

Tiêu chí hoàn thành: Khởi động/dừng lặp lại được; health c&#243; version; port chỉ bind loopback; c&#243; test smoke.

Bằng chứng và lưu ý: Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/t&#224;i nguy&#234;n; kh&#244;ng gọi cloud AI/vector DB.

### AI-02 — Tuần 1 — C&#224;i Ollama, tải Qwen/Llama, chạy thử inference & benchmark latency

Giai đoạn: P0 - Nền m&#243;ng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: -

Mô tả: C&#224;i Ollama, tải Qwen/Llama, chạy thử inference & benchmark latency. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Bảng benchmark latency 3-5 model, chọn model chạy Local

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/t&#224;i nguy&#234;n; kh&#244;ng gọi cloud AI/vector DB.

### AI-03 — Tuần 2 — Nghi&#234;n cứu & chọn embedding model đa ngữ, POC embedding

Giai đoạn: P0 - Nền m&#243;ng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AI-01

Mô tả: Nghi&#234;n cứu & chọn embedding model đa ngữ, POC embedding. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: B&#225;o c&#225;o so s&#225;nh model, POC encode text->vector

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/t&#224;i nguy&#234;n; kh&#244;ng gọi cloud AI/vector DB.

### AI-04 — Tuần 2 — Thiết kế pipeline RAG local v&#224; chốt contract AI ↔ Backend

Giai đoạn: P0 - Nền m&#243;ng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: BE-03

Mô tả: Thiết kế pipeline RAG local v&#224; chốt contract AI ↔ Backend. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Sơ đồ pipeline + JSON contract + quy ước timeout/error/stream

Tiêu chí hoàn thành: TV1/TV2/TV3 x&#225;c nhận contract; kh&#244;ng c&#243; Pinecone/cloud LLM trong đường dữ liệu mặc định.

Bằng chứng và lưu ý: Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/t&#224;i nguy&#234;n; kh&#244;ng gọi cloud AI/vector DB.

### AI-05 — Tuần 3 — Viết document loaders (PDF/Word/Excel) + l&#224;m sạch lỗi OCR

Giai đoạn: P1 - MVP
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AI-04

Mô tả: Viết document loaders (PDF/Word/Excel) + l&#224;m sạch lỗi OCR. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Module đọc & tr&#237;ch text sạch từ 3 định dạng

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/t&#224;i nguy&#234;n; kh&#244;ng gọi cloud AI/vector DB.

### AI-06 — Tuần 4 — Chunking (Recursive Character Text Splitter) + embedding -> FAISS

Giai đoạn: P1 - MVP
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AI-05

Mô tả: Chunking (Recursive Character Text Splitter) + embedding -> FAISS. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Upload t&#224;i liệu -> chunk -> lưu vector DB th&#224;nh c&#244;ng

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/t&#224;i nguy&#234;n; kh&#244;ng gọi cloud AI/vector DB.

### AI-07 — Tuần 5 — X&#226;y retrieval (similarity search) + luồng RAG cơ bản

Giai đoạn: P1 - MVP
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AI-06

Mô tả: X&#226;y retrieval (similarity search) + luồng RAG cơ bản. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Hỏi -> trả lời b&#225;m dữ liệu t&#224;i liệu upload

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/t&#224;i nguy&#234;n; kh&#244;ng gọi cloud AI/vector DB.

### AI-08 — Tuần 6 — Tối ưu retrieval (top-k, metadata filter, re-rank t&#249;y chọn)

Giai đoạn: P2 - T&#237;nh năng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AI-07

Mô tả: Tối ưu retrieval (top-k, metadata filter, re-rank t&#249;y chọn). Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Retrieval ch&#237;nh x&#225;c hơn, c&#243; filter theo doanh nghiệp

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/t&#224;i nguy&#234;n; kh&#244;ng gọi cloud AI/vector DB.

### AI-09 — Tuần 7 — Streaming token v&#224; nhiều knowledge base c&#244; lập theo tenant tr&#234;n FAISS local

Giai đoạn: P2 - T&#237;nh năng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AI-08

Mô tả: Streaming token v&#224; nhiều knowledge base c&#244; lập theo tenant tr&#234;n FAISS local. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: API stream ổn định; tenant A kh&#244;ng truy xuất được dữ liệu tenant B

Tiêu chí hoàn thành: C&#243; test c&#244; lập tenant, sequence stream, timeout v&#224; ngắt kết nối; kh&#244;ng bind LAN.

Bằng chứng và lưu ý: Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/t&#224;i nguy&#234;n; kh&#244;ng gọi cloud AI/vector DB.

### AI-10 — Tuần 8 — Đ&#243;ng g&#243;i RAG th&#224;nh service/tool cho Agent của TV2

Giai đoạn: P2 - T&#237;nh năng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AI-09;AG-08

Mô tả: Đ&#243;ng g&#243;i RAG th&#224;nh service/tool cho Agent của TV2. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Agent gọi được RAG như 1 tool ổn định

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/t&#224;i nguy&#234;n; kh&#244;ng gọi cloud AI/vector DB.

### AI-11 — Tuần 9 — T&#237;ch hợp AI sidecar với Spring Boot local, xử l&#253; timeout/retry/cancel

Giai đoạn: P3 - T&#237;ch hợp
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: BE-10;AI-10

Mô tả: T&#237;ch hợp AI sidecar với Spring Boot local, xử l&#253; timeout/retry/cancel. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Backend loopback gọi AI th&#224;nh c&#244;ng; lỗi được chuẩn h&#243;a v&#224; kh&#244;ng treo ứng dụng

Tiêu chí hoàn thành: C&#243; integration test, retry hữu hạn, cancellation v&#224; traceId; kh&#244;ng ghi prompt/secret v&#224;o log.

Bằng chứng và lưu ý: Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/t&#224;i nguy&#234;n; kh&#244;ng gọi cloud AI/vector DB.

### AI-12 — Tuần 10 — Test end-to-end Desktop → Backend → AI v&#224; tối ưu latency/edge case

Giai đoạn: P3 - T&#237;ch hợp
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AI-11;FE-11

Mô tả: Test end-to-end Desktop → Backend → AI v&#224; tối ưu latency/edge case. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Luồng trong Electron chạy ổn định cả offline; c&#243; xử l&#253; file rỗng/c&#226;u hỏi ngo&#224;i phạm vi

Tiêu chí hoàn thành: C&#243; checklist E2E v&#224; số liệu; tắt Internet vẫn ingest, RAG v&#224; generate được.

Bằng chứng và lưu ý: Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/t&#224;i nguy&#234;n; kh&#244;ng gọi cloud AI/vector DB.

### AI-13 — Tuần 11 — Đo latency phục vụ đ&#225;nh gi&#225; hiệu năng (hỗ trợ TV2)

Giai đoạn: P4 - Kiểm thử+BC
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AI-12

Mô tả: Đo latency phục vụ đ&#225;nh gi&#225; hiệu năng (hỗ trợ TV2). Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Số liệu latency suy luận & streaming cho b&#225;o c&#225;o

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/t&#224;i nguy&#234;n; kh&#244;ng gọi cloud AI/vector DB.

### AI-14 — Tuần 12 — Đ&#243;ng g&#243;i AI sidecar, viết chương RAG/Desktop v&#224; chuẩn bị demo

Giai đoạn: P4 - Kiểm thử+BC
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AI-13

Mô tả: Đ&#243;ng g&#243;i AI sidecar, viết chương RAG/Desktop v&#224; chuẩn bị demo. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Artifact AI c&#243; version + hướng dẫn chạy/đ&#243;ng g&#243;i + chương RAG

Tiêu chí hoàn thành: Artifact chạy tr&#234;n m&#225;y kh&#244;ng c&#243; m&#244;i trường dev hoặc c&#243; prerequisite được m&#244; tả r&#245;; nội dung khớp bản ph&#225;t h&#224;nh.

Bằng chứng và lưu ý: Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/t&#224;i nguy&#234;n; kh&#244;ng gọi cloud AI/vector DB.

## TV2 — Agent/Eval

### AG-01 — Tuần 1 — Nghi&#234;n cứu framework multi-agent (LangGraph/CrewAI/custom)

Giai đoạn: P0 - Nền m&#243;ng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: -

Mô tả: Nghi&#234;n cứu framework multi-agent (LangGraph/CrewAI/custom). Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: B&#225;o c&#225;o lựa chọn framework + l&#253; do

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Schema/rubric/tập mẫu/version model v&#224; kết quả t&#225;i lập; mặc định chạy offline.

### AG-02 — Tuần 2 — Thiết kế workflow 3 Agent + schema Pydantic cho JSON contract

Giai đoạn: P0 - Nền m&#243;ng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AG-01

Mô tả: Thiết kế workflow 3 Agent + schema Pydantic cho JSON contract. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Sơ đồ workflow + file schema Pydantic bản nh&#225;p

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Schema/rubric/tập mẫu/version model v&#224; kết quả t&#225;i lập; mặc định chạy offline.

### AG-03 — Tuần 3 — Agent tr&#237;ch xuất đặc trưng (Extracting Features) + prompt Persona

Giai đoạn: P1 - MVP
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AG-02;AI-06

Mô tả: Agent tr&#237;ch xuất đặc trưng (Extracting Features) + prompt Persona. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Agent trả về danh s&#225;ch đặc trưng sản phẩm từ vector DB

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Schema/rubric/tập mẫu/version model v&#224; kết quả t&#225;i lập; mặc định chạy offline.

### AG-04 — Tuần 4 — Agent sinh nội dung (Description Generating) + prompt Output Automater

Giai đoạn: P1 - MVP
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AG-03

Mô tả: Agent sinh nội dung (Description Generating) + prompt Output Automater. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Sinh b&#224;i viết/caption theo cấu tr&#250;c lệnh (JSON)

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Schema/rubric/tập mẫu/version model v&#224; kết quả t&#225;i lập; mặc định chạy offline.

### AG-05 — Tuần 5 — Agent hậu kiểm (Post-checking & Editing) - Fact Check List & Reflection

Giai đoạn: P1 - MVP
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AG-04;AI-07

Mô tả: Agent hậu kiểm (Post-checking & Editing) - Fact Check List & Reflection. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Pipeline 3 Agent cho ra b&#224;i đ&#227; tự kiểm & chỉnh sửa

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Schema/rubric/tập mẫu/version model v&#224; kết quả t&#225;i lập; mặc định chạy offline.

### AG-06 — Tuần 6 — Module AI lập kế hoạch tuần/th&#225;ng (theo m&#249;a vụ + sản phẩm)

Giai đoạn: P2 - T&#237;nh năng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AG-05

Mô tả: Module AI lập kế hoạch tuần/th&#225;ng (theo m&#249;a vụ + sản phẩm). Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: AI đề xuất kế hoạch: sản phẩm, th&#244;ng điệp, k&#234;nh

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Schema/rubric/tập mẫu/version model v&#224; kết quả t&#225;i lập; mặc định chạy offline.

### AG-07 — Tuần 7 — T&#237;ch hợp long-tail keyword v&#224;o luồng sinh nội dung SEO

Giai đoạn: P2 - T&#237;nh năng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AG-06

Mô tả: T&#237;ch hợp long-tail keyword v&#224;o luồng sinh nội dung SEO. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: B&#224;i viết nhắm từ kh&#243;a đu&#244;i d&#224;i, cải thiện SEO

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Schema/rubric/tập mẫu/version model v&#224; kết quả t&#225;i lập; mặc định chạy offline.

### AG-08 — Tuần 8 — Ổn định JSON output bằng Pydantic + gh&#233;p với RAG của TV1

Giai đoạn: P2 - T&#237;nh năng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AG-07;AI-09

Mô tả: Ổn định JSON output bằng Pydantic + gh&#233;p với RAG của TV1. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Output JSON chuẩn 100%, kh&#244;ng lỗi định dạng

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Schema/rubric/tập mẫu/version model v&#224; kết quả t&#225;i lập; mặc định chạy offline.

### AG-09 — Tuần 9 — X&#226;y framework Local LLM-as-a-judge cho t&#237;nh trung thực v&#224; ph&#249; hợp ngữ cảnh

Giai đoạn: P3 - T&#237;ch hợp
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AG-08

Mô tả: X&#226;y framework Local LLM-as-a-judge cho t&#237;nh trung thực v&#224; ph&#249; hợp ngữ cảnh. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Bộ chấm local, rubric v&#224; kết quả mẫu t&#225;i lập được

Tiêu chí hoàn thành: Kh&#244;ng gửi b&#224;i/context l&#234;n cloud; rubric/version model/seed được ghi; c&#243; kiểm tra độ ổn định.

Bằng chứng và lưu ý: Schema/rubric/tập mẫu/version model v&#224; kết quả t&#225;i lập; mặc định chạy offline.

### AG-10 — Tuần 9 — X&#226;y bộ chấm SEO offline; Ahrefs chỉ l&#224; adapter opt-in

Giai đoạn: P3 - T&#237;ch hợp
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AG-08

Mô tả: X&#226;y bộ chấm SEO offline; Ahrefs chỉ l&#224; adapter opt-in. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Điểm SEO local cho từng b&#224;i v&#224; giải th&#237;ch ti&#234;u ch&#237;

Tiêu chí hoàn thành: Chạy được khi mất Internet; nếu thử Ahrefs phải c&#243; consent v&#224; kh&#244;ng gửi dữ liệu nhạy cảm.

Bằng chứng và lưu ý: Schema/rubric/tập mẫu/version model v&#224; kết quả t&#225;i lập; mặc định chạy offline.

### AG-11 — Tuần 10 — Thiết kế v&#224; chạy so s&#225;nh RAG với LLM thuần ho&#224;n to&#224;n local

Giai đoạn: P3 - T&#237;ch hợp
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AG-09;AG-10

Mô tả: Thiết kế v&#224; chạy so s&#225;nh RAG với LLM thuần ho&#224;n to&#224;n local. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Bảng số liệu độ trung thực, ảo gi&#225;c v&#224; SEO

Tiêu chí hoàn thành: C&#249;ng model/cấu h&#236;nh/tập mẫu; phương ph&#225;p đủ để chạy lại; kh&#244;ng phụ thuộc cloud judge.

Bằng chứng và lưu ý: Schema/rubric/tập mẫu/version model v&#224; kết quả t&#225;i lập; mặc định chạy offline.

### AG-12 — Tuần 11 — Chạy full th&#237; nghiệm local, tổng hợp số liệu t&#224;i nguy&#234;n v&#224; biểu đồ

Giai đoạn: P4 - Kiểm thử+BC
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AG-11;AI-13

Mô tả: Chạy full th&#237; nghiệm local, tổng hợp số liệu t&#224;i nguy&#234;n v&#224; biểu đồ. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Bộ kết quả gồm accuracy, SEO, latency, RAM/CPU/GPU

Tiêu chí hoàn thành: Dữ liệu nguồn, cấu h&#236;nh model v&#224; script được version h&#243;a; biểu đồ khớp bảng số liệu.

Bằng chứng và lưu ý: Schema/rubric/tập mẫu/version model v&#224; kết quả t&#225;i lập; mặc định chạy offline.

### AG-13 — Tuần 12 — Viết chương đ&#225;nh gi&#225;/kiểm thử + demo

Giai đoạn: P4 - Kiểm thử+BC
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: AG-12

Mô tả: Viết chương đ&#225;nh gi&#225;/kiểm thử + demo. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Chương phương ph&#225;p & kết quả đ&#225;nh gi&#225;

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Schema/rubric/tập mẫu/version model v&#224; kết quả t&#225;i lập; mặc định chạy offline.

## TV3 — Backend

### BE-01 — Tuần 1 — Khởi tạo Spring Boot + MySQL local, bind loopback v&#224; health endpoint

Giai đoạn: P0 - Nền m&#243;ng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: -

Mô tả: Khởi tạo Spring Boot + MySQL local, bind loopback v&#224; health endpoint. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Backend chạy tr&#234;n 127.0.0.1, kết nối MySQL local, migration th&#224;nh c&#244;ng

Tiêu chí hoàn thành: Kh&#244;ng lắng nghe tr&#234;n LAN; health kh&#244;ng lộ secret; migration chạy lại an to&#224;n.

Bằng chứng và lưu ý: Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret kh&#244;ng nằm trong source/log.

### BE-02 — Tuần 2 — Thiết kế schema DB + ERD (users, businesses, campaigns, posts, KB, feedback)

Giai đoạn: P0 - Nền m&#243;ng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: BE-01

Mô tả: Thiết kế schema DB + ERD (users, businesses, campaigns, posts, KB, feedback). Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: File ERD + script tạo bảng

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret kh&#244;ng nằm trong source/log.

### BE-03 — Tuần 2 — Chốt REST/STOMP contract v&#224; runtime contract với Electron

Giai đoạn: P0 - Nền m&#243;ng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: BE-02

Mô tả: Chốt REST/STOMP contract v&#224; runtime contract với Electron. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: OpenAPI draft + STOMP envelope + health/startup/shutdown contract

Tiêu chí hoàn thành: TV1/TV2/TV4 x&#225;c nhận; c&#243; request/response/error/state machine v&#224; version contract.

Bằng chứng và lưu ý: Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret kh&#244;ng nằm trong source/log.

### BE-04 — Tuần 3 — JWT Access/Refresh, RBAC v&#224; bảo vệ phi&#234;n local Desktop

Giai đoạn: P1 - MVP
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: BE-03

Mô tả: JWT Access/Refresh, RBAC v&#224; bảo vệ phi&#234;n local Desktop. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Login/refresh/logout hoạt động; route/API được ph&#226;n quyền

Tiêu chí hoàn thành: Refresh/revoke đ&#250;ng; chống XSS/CSRF theo c&#225;ch lưu token; renderer kh&#244;ng giữ secret d&#224;i hạn.

Bằng chứng và lưu ý: Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret kh&#244;ng nằm trong source/log.

### BE-05 — Tuần 4 — Quản l&#253; user/RBAC + CRUD chiến dịch & b&#224;i đăng

Giai đoạn: P1 - MVP
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: BE-04

Mô tả: Quản l&#253; user/RBAC + CRUD chiến dịch & b&#224;i đăng. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: API CRUD đầy đủ, ph&#226;n quyền theo vai tr&#242;

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret kh&#244;ng nằm trong source/log.

### BE-06 — Tuần 5 — Lưu tệp cục bộ an to&#224;n v&#224; chuyển t&#224;i liệu sang AI sidecar

Giai đoạn: P1 - MVP
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: BE-05;AI-05

Mô tả: Lưu tệp cục bộ an to&#224;n v&#224; chuyển t&#224;i liệu sang AI sidecar. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Upload → file local → AI ingest; kh&#244;ng d&#249;ng Amazon S3 trong MVP

Tiêu chí hoàn thành: Chống path traversal, kiểm tra MIME/size, t&#234;n lưu ri&#234;ng; renderer kh&#244;ng nhận absolute path.

Bằng chứng và lưu ý: Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret kh&#244;ng nằm trong source/log.

### BE-07 — Tuần 6 — WebSocket/STOMP loopback chuyển tiếp stream AI tới Desktop

Giai đoạn: P2 - T&#237;nh năng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: BE-06;AI-09

Mô tả: WebSocket/STOMP loopback chuyển tiếp stream AI tới Desktop. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: K&#234;nh realtime c&#243; auth, heartbeat, sequence v&#224; terminal event

Tiêu chí hoàn thành: Reconnect kh&#244;ng tạo dữ liệu tr&#249;ng; lỗi/timeout/cancel r&#245;; chỉ bind loopback.

Bằng chứng và lưu ý: Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret kh&#244;ng nằm trong source/log.

### BE-08 — Tuần 7 — Module scheduler (lịch chiến dịch, cron đăng b&#224;i theo lịch)

Giai đoạn: P2 - T&#237;nh năng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: BE-07

Mô tả: Module scheduler (lịch chiến dịch, cron đăng b&#224;i theo lịch). Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: API lịch + job chạy đ&#250;ng thời điểm

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret kh&#244;ng nằm trong source/log.

### BE-09 — Tuần 8 — Điều phối gọi AI (kế hoạch/sinh b&#224;i) async + lưu Golden Sample/feedback

Giai đoạn: P2 - T&#237;nh năng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: BE-08;AG-08

Mô tả: Điều phối gọi AI (kế hoạch/sinh b&#224;i) async + lưu Golden Sample/feedback. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Backend orchestrate full luồng sinh b&#224;i

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret kh&#244;ng nằm trong source/log.

### BE-10 — Tuần 9 — T&#237;ch hợp AI + Desktop v&#224; đăng trực tiếp Facebook sau khi duyệt

Giai đoạn: P3 - T&#237;ch hợp
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: BE-09

Mô tả: T&#237;ch hợp AI + Desktop v&#224; đăng trực tiếp Facebook sau khi duyệt. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Luồng end-to-end; Backend gọi Facebook Graph API, kh&#244;ng d&#249;ng Google Sheets

Tiêu chí hoàn thành: Chỉ b&#224;i APPROVED được gửi; consent r&#245;; token kh&#244;ng trả về renderer; c&#243; idempotency.

Bằng chứng và lưu ý: Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret kh&#244;ng nằm trong source/log.

### BE-11 — Tuần 10 — Ho&#224;n thiện xử l&#253; lỗi, retry, đảm bảo to&#224;n vẹn dữ liệu (ACID)

Giai đoạn: P3 - T&#237;ch hợp
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: BE-10

Mô tả: Ho&#224;n thiện xử l&#253; lỗi, retry, đảm bảo to&#224;n vẹn dữ liệu (ACID). Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Hệ thống bền vững, kh&#244;ng mất/hỏng dữ liệu

Tiêu chí hoàn thành: Sản phẩm b&#224;n giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test li&#234;n quan, xử l&#253; lỗi ch&#237;nh v&#224; được &#237;t nhất một th&#224;nh vi&#234;n review.

Bằng chứng và lưu ý: Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret kh&#244;ng nằm trong source/log.

### BE-12 — Tuần 11 — Test tải/ổn định, Swagger v&#224; đ&#243;ng g&#243;i Backend sidecar c&#249;ng Java runtime

Giai đoạn: P4 - Kiểm thử+BC
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: BE-11

Mô tả: Test tải/ổn định, Swagger v&#224; đ&#243;ng g&#243;i Backend sidecar c&#249;ng Java runtime. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: B&#225;o c&#225;o test + OpenAPI + artifact Backend c&#243; version

Tiêu chí hoàn thành: Artifact khởi động/health/shutdown theo contract Electron; p95 v&#224; giới hạn tải được ghi.

Bằng chứng và lưu ý: Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret kh&#244;ng nằm trong source/log.

### BE-13 — Tuần 12 — Viết chương Backend/Desktop, bảo mật local-first v&#224; demo

Giai đoạn: P4 - Kiểm thử+BC
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: BE-12

Mô tả: Viết chương Backend/Desktop, bảo mật local-first v&#224; demo. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Chương kiến tr&#250;c/backend khớp artifact ph&#225;t h&#224;nh

Tiêu chí hoàn thành: M&#244; tả đ&#250;ng loopback, file local, credential, scheduler, Facebook adapter v&#224; kịch bản lỗi.

Bằng chứng và lưu ý: Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret kh&#244;ng nằm trong source/log.

## TV4 — Frontend/Desktop

### FE-01 — Tuần 1 — Ho&#224;n thiện React/Vite renderer, routing, design system v&#224; error boundary

Giai đoạn: P0 - Nền m&#243;ng
Trạng thái: Đ&#227; xong
Phụ thuộc: -

Mô tả: Ho&#224;n thiện React/Vite renderer, routing, design system v&#224; error boundary. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Renderer lint/test/build đạt; c&#225;c route nghiệp vụ chạy bằng mock

Tiêu chí hoàn thành: npm run lint, npm test, npm run build đều đạt; kh&#244;ng c&#243; trang trắng khi route lỗi.

Bằng chứng và lưu ý: Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; kh&#244;ng để secret trong renderer.

### FE-02 — Tuần 1 — Tạo Electron main/preload, BrowserWindow an to&#224;n v&#224; IPC whitelist

Giai đoạn: P0 - Nền m&#243;ng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: FE-01

Mô tả: Tạo Electron main/preload, BrowserWindow an to&#224;n v&#224; IPC whitelist. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Desktop shell mở renderer; nodeIntegration=false, contextIsolation/sandbox bật

Tiêu chí hoàn thành: C&#243; test preload/IPC; renderer kh&#244;ng truy cập Node/fs/shell trực tiếp; chặn navigation ngo&#224;i allowlist.

Bằng chứng và lưu ý: Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; kh&#244;ng để secret trong renderer.

### FE-03 — Tuần 2 — Ho&#224;n thiện wireframe Desktop gồm setup, service health v&#224; to&#224;n bộ luồng nghiệp vụ

Giai đoạn: P0 - Nền m&#243;ng
Trạng thái: Đang l&#224;m
Phụ thuộc: FE-01;FE-02

Mô tả: Ho&#224;n thiện wireframe Desktop gồm setup, service health v&#224; to&#224;n bộ luồng nghiệp vụ. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Bộ wireframe/m&#224;n h&#236;nh c&#243; loading, empty, error v&#224; trạng th&#225;i offline

Tiêu chí hoàn thành: Bao phủ login → upload → plan → generate → review → schedule → logs v&#224; m&#224;n khắc phục service lỗi.

Bằng chứng và lưu ý: Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; kh&#244;ng để secret trong renderer.

### FE-04 — Tuần 3 — UI Auth nối Backend local, refresh/logout v&#224; protected routes

Giai đoạn: P1 - MVP
Trạng thái: Đang l&#224;m
Phụ thuộc: FE-02;BE-04

Mô tả: UI Auth nối Backend local, refresh/logout v&#224; protected routes. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Login/register/session trong app; lỗi 401/403 r&#245;

Tiêu chí hoàn thành: Kh&#244;ng giữ refresh secret d&#224;i hạn trong renderer; route guard, refresh single-flight v&#224; logout c&#243; test.

Bằng chứng và lưu ý: Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; kh&#244;ng để secret trong renderer.

### FE-05 — Tuần 4 — Dashboard v&#224; upload tri thức v&#224;o lưu trữ local

Giai đoạn: P1 - MVP
Trạng thái: Đang l&#224;m
Phụ thuộc: FE-04;BE-06;AI-05

Mô tả: Dashboard v&#224; upload tri thức v&#224;o lưu trữ local. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Upload PDF/DOCX/XLSX, theo d&#245;i PROCESSING/INDEXED/FAILED

Tiêu chí hoàn thành: C&#243; progress/error/retry; kh&#244;ng hiển thị absolute path; file lỗi kh&#244;ng l&#224;m app trắng.

Bằng chứng và lưu ý: Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; kh&#244;ng để secret trong renderer.

### FE-06 — Tuần 5 — M&#224;n chiến dịch/kế hoạch v&#224; editor nội dung

Giai đoạn: P1 - MVP
Trạng thái: Đang l&#224;m
Phụ thuộc: FE-05;BE-05;AG-06

Mô tả: M&#224;n chiến dịch/kế hoạch v&#224; editor nội dung. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Plan tuần/th&#225;ng, editor lưu/chuyển trạng th&#225;i đ&#250;ng

Tiêu chí hoàn thành: Loading/empty/error; validation; state transition v&#224; autosave/lưu thủ c&#244;ng r&#245; r&#224;ng.

Bằng chứng và lưu ý: Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; kh&#244;ng để secret trong renderer.

### FE-07 — Tuần 6 — STOMP client loopback hiển thị streaming realtime

Giai đoạn: P2 - T&#237;nh năng
Trạng thái: Đang l&#224;m
Phụ thuộc: FE-06;BE-07;AI-09

Mô tả: STOMP client loopback hiển thị streaming realtime. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Token/progress/done/error hiện dần; reconnect an to&#224;n

Tiêu chí hoàn thành: Parser/sequence/reconnect c&#243; test; mất kết nối kh&#244;ng nh&#226;n đ&#244;i nội dung; TTFT được đo.

Bằng chứng và lưu ý: Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; kh&#244;ng để secret trong renderer.

### FE-08 — Tuần 7 — Desktop integration: Setup Assistant, service health, notification v&#224; diagnostics

Giai đoạn: P2 - T&#237;nh năng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: FE-02;BE-01;AI-01

Mô tả: Desktop integration: Setup Assistant, service health, notification v&#224; diagnostics. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: M&#224;n trạng th&#225;i Backend/AI/Ollama/MySQL; restart c&#243; kiểm so&#225;t; th&#244;ng b&#225;o desktop

Tiêu chí hoàn thành: Service lỗi c&#243; nguy&#234;n nh&#226;n/c&#225;ch sửa; IPC validate payload; log chẩn đo&#225;n kh&#244;ng chứa token/nội dung nhạy cảm.

Bằng chứng và lưu ý: Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; kh&#244;ng để secret trong renderer.

### FE-09 — Tuần 8 — UI t&#237;ch hợp Facebook, consent, lịch đăng, publish logs v&#224; retry

Giai đoạn: P2 - T&#237;nh năng
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: FE-08;BE-08;BE-10

Mô tả: UI t&#237;ch hợp Facebook, consent, lịch đăng, publish logs v&#224; retry. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Người d&#249;ng thấy dữ liệu sắp rời m&#225;y; kết quả đăng v&#224; lỗi hiển thị r&#245;

Tiêu chí hoàn thành: Renderer kh&#244;ng nhận raw token; chỉ b&#224;i APPROVED được gửi; retry kh&#244;ng tạo b&#224;i tr&#249;ng.

Bằng chứng và lưu ý: Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; kh&#244;ng để secret trong renderer.

### FE-10 — Tuần 9 — Workflow duyệt b&#224;i v&#224; ghi nhận Golden Sample/feedback

Giai đoạn: P3 - T&#237;ch hợp
Trạng thái: Đang l&#224;m
Phụ thuộc: FE-06;BE-09

Mô tả: Workflow duyệt b&#224;i v&#224; ghi nhận Golden Sample/feedback. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Editor/reviewer sửa, gửi duyệt, approve/reject v&#224; lưu feedback

Tiêu chí hoàn thành: RBAC/state r&#245;; chống stored XSS; lịch sử chỉnh sửa/Golden Sample lưu qua Backend.

Bằng chứng và lưu ý: Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; kh&#244;ng để secret trong renderer.

### FE-11 — Tuần 10 — Quản l&#253; v&#242;ng đời local sidecar v&#224; trạng th&#225;i offline/reconnect

Giai đoạn: P3 - T&#237;ch hợp
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: FE-02;BE-12;AI-14

Mô tả: Quản l&#253; v&#242;ng đời local sidecar v&#224; trạng th&#225;i offline/reconnect. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Electron start/health/restart/shutdown Backend/AI; kh&#244;ng để process mồ c&#244;i

Tiêu chí hoàn thành: Single instance; cổng kh&#244;ng xung đột; shutdown timeout; app mở lại phục hồi trạng th&#225;i v&#224; dữ liệu.

Bằng chứng và lưu ý: Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; kh&#244;ng để secret trong renderer.

### FE-12 — Tuần 11 — Đ&#243;ng g&#243;i Electron Forge/Squirrel th&#224;nh Windows Setup.exe

Giai đoạn: P4 - Kiểm thử+BC
Trạng thái: Chưa bắt đầu
Phụ thuộc: FE-11

Mô tả: Đ&#243;ng g&#243;i Electron Forge/Squirrel th&#224;nh Windows Setup.exe. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: SME-Marketing-Automation-Setup.exe + checksum + hướng dẫn c&#224;i/gỡ

Tiêu chí hoàn thành: C&#224;i/mở/gỡ tr&#234;n m&#225;y sạch; shortcut/version/icon đ&#250;ng; kh&#244;ng cần browser; dữ liệu chỉ x&#243;a khi người d&#249;ng chọn.

Bằng chứng và lưu ý: Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; kh&#244;ng để secret trong renderer.

### FE-13 — Tuần 12 — Viết chương FE/Desktop, hướng dẫn c&#224;i đặt v&#224; chuẩn bị demo

Giai đoạn: P4 - Kiểm thử+BC
Trạng thái: Đang l&#224;m
Phụ thuộc: FE-12

Mô tả: Viết chương FE/Desktop, hướng dẫn c&#224;i đặt v&#224; chuẩn bị demo. Công việc phải triển khai theo kiến trúc Desktop 2.0, có xử lý trường hợp lỗi và không làm suy yếu ranh giới local-first.

Output / sản phẩm bàn giao: Chương t&#224;i liệu + sơ đồ + test evidence + video/kịch bản fallback

Tiêu chí hoàn thành: Nội dung khớp installer cuối; demo offline v&#224; lỗi service c&#243; phương &#225;n; bằng chứng đ&#243;ng g&#243;p r&#245;.

Bằng chứng và lưu ý: Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; kh&#244;ng để secret trong renderer.

# Checklist nghiệm thu toàn hệ

1. Setup.exe cài/mở/gỡ trên Windows sạch.

2. Không cần browser; service chỉ bind loopback.

3. Tắt Internet vẫn chạy toàn bộ AI/RAG và nghiệp vụ local.

4. Chỉ bài APPROVED được gửi Facebook; có consent và log.

5. Không secret trong Git, renderer hoặc log.

6. API/STOMP/IPC contract và tài liệu khớp artifact cuối.